## Slide 1: 软件项目管理

## Slide 2: 项目管理的主要任务
软件开发计划
软件规模估算
风险分析
度量
项目跟踪与监控

## Slide 3: 原型模型
建造/修改
原型
听取用户
意见
用户测试
运行原型

## Slide 4: 增量模型
增量1
增量2
增量3
增量4
第一个增量发布
第二个增量发布
第三个增量发布
第四个增量发布
开发进度

## Slide 5: 测量的实践
项目管理者的责任
资源和成本的测量
项目进度与进展状态的测量
增长和稳定性测量
产品质量的测量